MORGAN CONSTRUCCIONES

Diseño – Construcción- Topografía Iglesia de Xalteva 4c al sur

½ c al Este. Granada, Nicaragua. Email: ingmorgan73@gmail.com Ruc: 201-050273-0002A.

Lic. MTI 5365. Lic. Catastral BMM100426

www.morganconstrucciones.com

CELULAR: 8883-7568

OFERTA ECONOMICA

Proyecto: Lotificación  Arana                                                    Fecha: 21 de julio del 2025

Ubicación: Camino que conduce al matadero de Nandaime. Nic.

Solicitante: Sr. Enrique Arana

Elaborado por: Ing. Bosco Javier Morgan

# Desglose de trabajos a realizar

- Diseño de la Lotificación

  - Diseño del Máster Plan de la Lotificación.

  - Elaboración del plano de Curvas de nivel

  - Diseño en planta de las posibles y calles principales y secundarias con     sus respectivos niveles.

  - Secciones típicas de calles secundarias y principales de la lotificación.

- Replanteo y Amojonamiento de la lotificación en el terreno.

- Perfil del Proyecto.

  - Elaboración del perfil del proyecto.

- Elaboración del Aval Geodésico.

Colocación de equipos de GNSS de alta precisión en dos puntos distanciados de la poligonal y obtener la información para la elaboración del Aval Geodésico, el cual se presentará en catastro de Granada.

- Amojonamiento de todos los lotes de la lotificación, con mojones de concreto de diámetros de 4 pulgadas, según la distribución de los lotes.

- TRAMITES INSTITUCIONALES

Cada uno de los trabajos anteriormente reflejados serán utilizados para solicitar la revisión y aprobación del proyecto en diferentes instituciones estatales, en cada uno de las cuales se tienen que cumplir requisitos y realizar pagos, los cuales se desglosan a continuación:

# ALCALDIA DE NANDAIME. (Costos depende del tipo de lotificación)

- Solicitar el Constancia de Uso de suelo de la lotificación

- Revisión y aprobación del Diseño de la Lotificación y demás documentos.

- Requisitos para presentar en la alcaldía de Nandaime:

- Perfil del Proyecto.

- Plano General de La Lotificación cumpliendo con los parámetros de diseños regulados en el plan municipal de Nandaime.

- Plano de Curvas de Niveles.

- Diseño de calles principales y secundarias. Secciones típicas.

- Elaboración de Aval Geodésico.

# Aval Geodésico de dos puntos geodésicos ubicados dentro del área del terreno. (COSTO        600 $) para presentar al Catastro.

- CATASTRO DELEGACION GRANADA (59 lotes)

- Presentación para revisión y aprobación del Plano General de la Lotificación.

Y los 59 planos uno por cada lote.

NOTA ACLARATIVA

Los costos reflejados a pagar en cada una de las instituciones están sujeto a variaciones, ya que está en función del diseño definitivo del proyecto y las características del mismo, por lo que estos costos pueden aumentar o disminuir cuando se presente definitivamente los diseños.

- Los costos por servicios profesionales están en base al volumen de trabajo reflejado en esta propuesta y está sujeto a cambiar si se anexa los trabajos a realizar.

- Los costos por servicios a prestar no incluyen impuestos.

- El propietario asumirá la compra de los mojones de concreto según cantidad de lotes.

# ESTIMADOS DE COSTOS

| Costos por servicios profesionales | 6,000 |
| --- | --- |
| Aval Geodésico | 600 |
| Pago de Arancel en Alcaldía |  |
| Pago de Arancel en Catastro para 59 lotes |  |
| Costo Total |  |

FORMAS DE PAGOS

- Primer desembolso

Un adelanto del 40 % (6400 $) para iniciar los trabajos de la lotificación

- Segundo desembolso

Segundo desembolso del 30% (4,8000 $) una vez que el plano de la lotificación sea aprobado por Catastro Físico de Granada.

- Tercer desembolso

Tercer desembolso del 30 % (4,800 $) una vez que se ingrese el proyecto y sus memorias ante la Delegación Departamental del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Sin más a que referirme les saludos, deseándoles muchos éxitos en sus proyectos. Dado en la ciudad de Granada a los 22 días del mes de julio de 2025

Atentamente.

Ing. Bosco Javier Morgan

Morgan- Construcciones

LIC. MTI: 5365.

LIC. CATASTRAL: BMM100426