DISEÑO- CONSTRUCCION- SUPERVISION

Celular: 8479-1645    Email: furnace0573@yahoo.es     Ruc: 050273-2196

ESBOZO DE FACTURA

CONTRATO: DISENO DEL MASTER PLAN

PROYECTO: Urbanización La Joya Eco- Community

Sr. Carlos Manuel  Davis.

Sus manos

Adjunto a esta estoy enviando un resumen de los desembolsos y saldo pendiente según contrato original sobre los diseños y trabajos realizados, en las propiedades pertenecientes a La Joya Eco- Community.

En el contrato original se detallan las actividades con sus respectivos costos de forma individual, así como el costo total del contrato que es de 16,473.375 dólares americanos.

- Desembolsos realizados.

Según  contrato se nos realizó un desembolso del 10% equivalente a 1,647.375 dólares americanos (Un mil seiscientos cuarenta y siete dólares con 375/100) el día 6/11/2010 quedando pendiente un saldo de 14,826.0375 (catorce mil ochocientos veintiséis con 0375/100)

- Documentos finalizados

- Diseño del máster plan.

- Diseño de los andenes

- Diseño de las vías de acceso.

- Diseños de los parqueos

- Memoria de cálculo de los movimientos de tierra.

- Memoria de cálculo sobre la demanda y fuente de energía utilizada durante la etapa de construcción.

- Solicitud de pago según trabajos realizados

Se solicita un segundo desembolso equivalente a los trabajos realizados y anteriormente detallados; por la cantidad de 8,432.63 (ocho mil cuatrocientos treinta y dos dólares con 63/100)

Sin más a que hacer referencia, le reitero mis más sinceros saludos.

Dado en la ciudad de Granada a los 09 días del mes de enero del 2011.

Atentamente:    Ing. Bosco Javier Morgan Mercado BM- Construcciones