MORGAN CONSTRUCCIONES

Diseño – Construcción- Topografía Iglesia de Xalteva 4c al sur

½ c al Este. Granada, Nicaragua. Email: ingmorgan73@gmail.com Ruc: 201-050273-0002A.

Lic. MTI 5365. Lic. Catastral BMM100426

www.morganconstrucciones.com

CELULAR: 8883-7568

SERVICIOS TOPOGRAFICOS.

OFERTA ECONOMICA # 3

Proyecto: Levantamiento topográfico de la Parcela                     Fecha: 19 de Mayo del 2025

Ubicación: Centro Turístico de Granada- Nandaime                     Área aproximada: 5 Mnz

# Solicitante: Blanka Callejas - Arrietas	Elaborado por: Ing. Bosco Javier Morgan

DISEÑOS ARQUITECTONICOS, CONSTRUCCION EN GENERAL. REMODELACION, MANTENIMIENTO, SUPERVISION, ASESORIAS Y CONSULTAS, TOPOGRAFIA GENERAL, PRESUPUESTOS, DICTAMEN TECNICOS DE DETERIOROS

Estimada

Correspondiendo a su solicitud de Presupuestar “Levantamiento topográficos y sus  Elemento de Trabajos” Hago llegar a usted mi formal Oferta Anexando el desglose detallado del contenido de  la misma y sus precios.

I. 	Descripción y Orden de Trabajos para realizar.

# PRIMERA ETAPA

- Reconocimiento de la parcela para su posterior levantamiento.

- Colocación de punto GPS para la obtención de coordenadas UTM para la Estación #1

- Levantamiento del polígono de la parcela  con el objetivo de definir cada uno de los linderos del polígono en el terreno.

- Resaltar con pintura cada uno los mojones, que delimitan a la propiedad

- Diseño de plano topográficos para determinar el área física levantada en la propiedad y  poder comparar si corresponde con el área registral.

- Presentar el plano y con cada uno de los requisitos legales y técnicos de cada propiedad en La Delegataria de Granada, para su revisión y aprobación.

- Acompañamiento de los ingenieros del Catastro Físico de Granada el día, que inspeccionen el levantamiento presentado en el plano topográfico.

- Entrega del plano aprobado por La Delegación del Catastro Físico de Granada

II. TRAMITES INSTITUCIONALES (CATASTRO FISICO DE GRANADA)

SEGUNDA ETAPA

El plano topográfico será sometido en las oficinas del Catastro Físico de Granada para su revisión y aprobación en la cual tenemos que cumplir requisitos y realizar pagos de aranceles.

- Formas de Pagos

Primer Desembolso

El primer desembolso será del 5,000 del costo por los servicios, para iniciar con los trabajos de levantamientos topográficos mas los pagos de arancel en catastro de1,510 córdobas

- Segundo desembolso se cancelará el restante de 1,500 una vez que se haga entrega del plano aprobado por Catastro de Granada.

IV. COSTOS

1.  Los costos por servicios profesionales están en base al volumen de trabajo reflejado en esta propuesta, cualquier otro trabajo a realizar fuera de ellos, será considerado como un adendum de esta oferta económica.

2.  Solicitamos que nuestro trabajo sea considerado como servicios profesionales.

# ESTIMADOS DE COSTOS

| Costos por servicios Topográficos | 6,500 córdobas |
| --- | --- |
| Costo de arancel en Catastro | 1,510 córdobas |
| Costo Totales | 8,010 |
| Retención por Servicios profesionales 10% | 650 córdobas |

Sin más a que referirme les saludos, deseándoles muchos éxitos en sus proyectos. Dado en la ciudad de Granada a los 19 días del mes de Mayo del 2025

Atentamente.

Ing. Bosco Javier Morgan

Morgan- Construcciones

LIC. MTI: 5365.

LIC. CATASTRAL: BMM100426