MORGAN CONSTRUCCIONES

Diseño – Construcción- Topografía Iglesia de Xalteva 4c al sur

½ c al Este. Granada, Nicaragua. Email: ingmorgan73@gmail.com Ruc: 201-050273-0002A.

Lic. MTI 5365. Lic. Catastral BMM100426

www.morganconstrucciones.com

CELULAR: 8883-7568

SERVICIOS TOPOGRAFICOS .

OFERTA ECONOMICA # 2

Proyecto: Levantamiento topográfico de Parcela #2                    Fecha: 5 de Agosto del 2024

Ubicación: Carretera Granada- Nandaime                                  Área aproximada: 10 Mnz

# Solicitante: Blanka Callejas - Arrietas	Elaborado por: Ing. Bosco Javier Morgan

DISEÑOS ARQUITECTONICOS, CONSTRUCCION EN GENERAL. REMODELACION, MANTENIMIENTO, SUPERVISION, ASESORIAS Y CONSULTAS, TOPOGRAFIA GENERAL, PRESUPUESTOS, DICTAMEN TECNICOS DE DETERIOROS

Estimada

Correspondiendo a su solicitud de Presupuestar “Levantamiento topográficos y sus  Elemento de Trabajos” Hago llegar a usted mi formal Oferta Anexando el desglose detallado del contenido de  la misma y sus precios.

I. 	Descripción y Orden de Trabajos para realizar.

# PRIMERA ETAPA

- Reconocimiento de la parcela para su posterior levantamiento.

- Colocación de punto GPS para la obtención de coordenadas UTM para la Estación #1

- Levantamiento del polígono de  la parcela # 2 con el objetivo de definir cada uno de los linderos del polígono en el terreno.

- Resaltar con pintura cada uno los mojones, que delimitan a la propiedad

- Diseño de plano topográficos para determinar el área física levantada en la propiedad y  poder comparar si corresponde con el área registral.

- Presentar el plano y con cada uno de los requisitos legales y técnicos de cada propiedad en La Delegataria de Granada, para su revisión y aprobación.

- Acompañamiento de los ingenieros del Catastro Físico de Granada el día, que inspeccionen el levantamiento presentado en el plano topográfico.

- Entrega del plano aprobado por La Delegación del Catastro Físico de Granada

II. TRAMITES INSTITUCIONALES (CATASTRO FISICO DE GRANADA)

SEGUNDA ETAPA

El plano topográfico será sometido en las oficinas del Catastro Físico de Granada para su revisión y aprobación en la cual tenemos que cumplir requisitos y realizar pagos de aranceles.

- Formas de Pagos

Primer Desembolso

El primer desembolso será del 70% del costo por los servicios, para iniciar con los trabajos de levantamientos topográficos equivalente a 10,010 córdobas netos.

- Segundo desembolso se cancelará el  porcentaje restante 30%, una vez que se haga entrega del plano aprobado por Catastro de Granada.

IV. COSTOS

1.  Los costos por servicios profesionales están en base al volumen de trabajo reflejado en esta propuesta, cualquier otro trabajo a realizar fuera de ellos, será considerado como un adendum de esta oferta económica.

2.  Solicitamos que nuestro trabajo sea considerado como servicios profesionales.

# ESTIMADOS DE COSTOS

| Costos por servicios Topográficos | 14,300 córdobas |
| --- | --- |
| Costo Totales | 14,300 córdobas |
| Retención por Servicios profesionales 10% | 1,430 córdobas |

Sin más a que referirme les saludos, deseándoles muchos éxitos en sus proyectos. Dado en la ciudad de Granada a los 5 días del mes de Agosto del 2024

Atentamente.

Ing. Bosco Javier Morgan

Morgan- Construcciones

LIC. MTI: 5365.

LIC. CATASTRAL: BMM100426