| MORGAN CONSTRUCCIONES | Diseño – Construcción- Topografía Iglesia de Xalteva 4c al sur ½ c al Este. Granada, Nicaragua. Email: ingmorgan73@gmail.com Ruc: 201-050273-0002A Ce.: 8883-7568 / 5870-3082l |
| --- | --- |

www.morganconstrucciones.com

OFERTA ECONOMICA

Proyecto: Santa Catalina                                    Fecha: 11 de octubre del 2023

Ubicación: Managua, Nicaragua                                     Área: 775 vrs2.

Solicitante: Ing. Carlos Alonso Morales                 Elaborado por: Ing. Bosco Javier Morgan

PROYECTO SANTA CATALINA

Ing. Carlos Morales

Correspondiendo a su solicitud de Presupuestar la  elaboración de curvas de nivel en El Proyecto Santa Catalina. Hago llegar a usted mi formal Oferta Anexando el desglose detallado del contenido de esta y sus respectivos tiempos de duración y costos.

- Descripción y orden de Trabajos a realizar

  - Levantamiento Altimétrico. (duración 1 dia).

  - Diseño de Plano de Curvas de Nivel con separación de curvas de nivel orientadas por ustedes

  - Entrega de información.

- Tiempo de Duración de esta etapa es de 3 dias

El tiempo dl levantamiento mas trabajo de gabinete hasta la entrega de información es de tres días hábiles.

COSTOS TOTALES

| DESCRIPCION | COSTOS |
| --- | --- |
| Costos por servicios topográficos | 200 dólares |
| 15 % IVA | 30 dólares |
| Costo Totales | 230 dólares |

- Formas de pagos.

Las formas de pagos se solicitan de la siguiente manera:

- Primer desembolso de 150 dólares para iniciar los trabajos

- Segundo desembolso de 80 dólares cuando se entregue la información.

Nota: Cualquier trabajo adicional a este será considerado como adendum.

Sin más a que referirme le saludo.

Dado en la ciudad de Granada a los 11 de octubre del 2023

Atentamente.

Ing. Bosco Javier Morgan

Morgan- Construcciones